| 上海临港浦江生命健康产业园(北区)项目（除桩基）景观绿化工程资格预审公告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报建编号： | 2302MH0684 | 标段号： | Y01 |
| 招标人： | 上海临港闵行高科技发展有限公司,中化学交建（上海）工程有限公司 | 招标人地址： | 闵行区陈行公路2388号16号楼15楼,上海市闵行区苏召路1628号2幢1021室 |
| 招标人联系人： | 刘老师,王坤 | 招标人联系电话： | 021-38295253,13661493456 |
| 招标标段名称： | 上海临港浦江生命健康产业园(北区)项目（除桩基）景观绿化工程 |  |  |
| 建设地点： | 闵行区浦江镇（四至范围： 东至：三鲁河 西至：新仁路 南至：周浦塘 北至：陈行公路） |  |  |

# 工程规模描述

| 工程概况描述： | 项目位于上海浦江高科技园区西侧， 用地范围东至新仁路，西至三鲁河，北至陈行公路，南至周浦塘，用地面积为90055平方米，D1-14号地块容积率2.3，拟建总建筑面积258352.92平方米。本标段为景观绿化工程施工，主要包括招标图纸内的景观铺装小品工程、安装工程、绿化工程等。绿化面积约18011平方米 |
| --- | --- |
| 工程总投资： | 278369万元人民币 |
| 本标段建安工程费： | 3423万元人民币 |
| 是否设置最高投标限价： | 设置最高投标限价，最高限价为23353665.70元人民币（2335.36657万元） |
| 建设周期： | 349日历天。 |
| 其他说明： | 东区标段(不含地下室)景观单位开工时间暂定:2025年7月15日,工期92日历天； 西区标段(含地下室)景观单位开工时间:2026年3月1日，120日历天 |

# 资格预审申请条件

| 资质要求： | 施工资质要求. 从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有效的营业执照；施工现场项目管理与工程规模相符合，标准见招标文件。. |
| --- | --- |
| 项目负责人资格： | 项目负责人须具有上海市园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡，项目负责人有下列情形，不得参与本标段资格预审申请：（1）在其他项目担任项目负责人；（2）项目负责人在其他项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满180 天。注：相关情况查询上海市建设市场管理信息平台开标当日采集数据形成的《项目负责人基本情况表》，以及园林绿化施工企业的“拟派施工现场项目管理机构人员”与系统自动比对结果。 |  |  |
| 业绩要求： | 需提供至少一个近5年(合同签订日期2020年5月至报名截止日，时间以合同签订日期为准，合同金额大于等于1600万元的园林绿化工程业绩(业绩要求为已完成项目)，投标人须在《投标人基本情况表》中填报企业业绩的基本信息。类似业绩中的项目编号如为本市项目在项目编号一栏填写合同报送编号，如为非本市项目按照全国建筑市场监管公共服务平台中的编号填写 |  |  |
| 其他要求： | 1.具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标，招标人将接受下级公司为合格投标人。2.其他：1. 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标，招标人将接受下级公司为合格投标人。 2. 政府采购工程项目： 否 3. 其他：/（如需） |  |  |
| 是否接受联合体资格预审申请： | 不接受联合体投标 |  |  |
| 是否接受境外企业投标： |  |  |  |
| 获取资格预审文件地址： | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载资格预审文件。 |  |  |
| 获取资格预审文件时间： | 2025年05月09日 00时00分到2025年05月14日 00时00分(休息3日（含）以上的节假日除外)。 |  |  |
| 招标代理机构： | 上海中世建设咨询有限公司 |  |  |
| 招标代理机构联系人： | 黄皆闳、田斯斯、丁明德 | 联系电话： | 16621369181、021-62446020 |
| 递交资格预审申请文件方式： | 申请人应在递交资格预审申请文件截止时间前将已完成数字签名的电子投标，文件加密上传至上海市公共资源交易中心建设工程招投标分中心平台。文件加密上传至上海市公共资源交易中心建设工程招投标分中心平台。 |  |  |
| 资格预审申请文件开启时间： | 2025年05月20日 09时30分 |  |  |
| 资格预审申请文件开启方式： | 是否远程开启资格预审申请文件、远程开标：是 开启地点： 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网：http://www.shcpe.cn） |  |  |
| 投标保证金： | 设置投标保证金，投标保证金为10万元人民币,投标人在投标截止时间之前，须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。 投标保证金的形式：投标保函。 本项目投标保证金仅接受银行保函。银行保函申请人与被保证人须一致，保证人与本保函开函银行须一致，借用他人授信额度的或通过银行保证业务内部委托开具的保函均视为未按招标文件要求提交投标保证金。 |  |  |
| 获取招标文件方式： | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 |  |  |
| 获取招标文件时间： | 2025年05月24日 00时00分到2025年05月29日 00时00分(休息3日（含）以上的节假日除外)。 |  |  |
| 递交投标文件方式： | 将电子招标文件上传至上海市公共资源交易中心建设工程招投标分中心平台 |  |  |
| 递交投标文件截止时间： | 2025年06月16日 09时30分 |  |  |
| 开标方式： | 是否远程开启资格预审申请文件、远程开标：是 开标地点：上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网：http://www.shcpe.cn） |  |  |
| 同时发布本次资格预审公告的媒体名称： | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、www.etu365.com，本公告同时发布在临港浦江国际科技城（pujiang.shlingang.com）。 |  |  |
| 监管部门： | 上海市闵行区建设和管理委员会 |  |  |
| 备注： | 1.项目负责人必须完成个人身份采集，外省市投标人的项目负责人，必须完成进沪信息报送；2.其他：项目负责人必须完成个人身份采集，外省市申请人的项目负责人，必须完成进沪信息报送 1、本项目资格预审采用有限数量制。审查委员会依据规定的审查标准和程序，对通过初步审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定7家为通过资格预审的申请人。 2、当实际参加资格预审投标报名的单位不足7家时，则不再进行资格预审。当通过资格预审的申请人≥3家但≤7家时，所有通过资格预审的申请人为入围投标人。 3、参加资格预审的申请人，同一公司的下属控股子公司（及其下属各级公司）的资格预审申请文件全部接受。在审查阶段，若上述单位有效标超过2家（不含2家）时，则由审查委员会按得分由高到低的顺序确定2家子公司作为有效标。 4、本项目在资格预审阶段，要求资格预审申请单位编制施工组织初步设计方案。 |  |  |